Інформація завідувача сектору містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва районної державної адміністрації М. Дузєвої з питання: «Про стан готовності об’єктів житлово-комунального господарства району та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років» на засіданні колегії 24 жовтня 2019 року

Відповідно до розпорядження виданого районною державною адміністрацією від 30 вересня 2019 року № 147/2019-р «Про початок опалювального сезону 2019/2020 років на території Красилівського району» підприємства, організації та установи, на балансі яких знаходяться котельні розпочнуть опалювальний сезон, але відповідно до кліматичних умов, якщо протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря не перевищуватиме у разі зменшення температури нижче + 8°С. Не зважаючи на те, що протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря не зменшувалась нижче + 8°С опалювальний сезон в дошкільних навчальних закладах та в лікарні розпочався 08.10 2019 року. Приміщення опалюються не цілодобово, а з ночі на ранок.

Згідно чіткого плану з підготовки до осінньо – зимового періоду 2019-2020 років, необхідно максимально активно включитись у відповідну роботу залучаючи наявний фінансовий та матеріальний ресурс. Завдання, що стоїть перед нами – це забезпечити нормальний температурний режим в комунальних будинках, в будівлях соціальної сфери, безпеку експлуатації котелень та обладнання, безперебійне надання житлово – комунальних послуг.

На балансі Красилівського підприємства теплових мереж перебуває 11 котелень, які мають опалювати 5 житлових будинків та 21 бюджетну установу.

Із них 8 котелень на природному газі та 3 на твердому паливі. Співвідношення використання твердого палива до природного газу становить 44%.

Відремонтовано основне та допоміжне обладнання всіх котелень: котли, насоси, фільтри, запірна арматура, газове обладнання, електричне обладнання, теплові мережі.

Завершились роботи по заміні внутрішньої системи опалення ДНЗ №1 в м. Красилів та по заміні внутрішньої системи опалення Чепелівського ДНЗ.

Борг за спожитий підприємством теплових мереж природний газ станом на 01.10.2019 року становить 861,2 тис. грн. Борг населення за надані послуги теплопостачання становить 220,6тис. грн.  Не відшкодована підприємству різниця в тарифах становить 813,6 тис. гривень.

На балансі Красилівської ЖЕК перебуває 92 житлові будинки.

Для підготовки житлового фонду до роботи в осінньо – зимовий період  проведено поточний ремонт  покрівель: вул. Василя Стуса, 2а, 2б, 6, 10, вул. Булаєнка, 12, 1, 2; вул. Центральна, 14а, 49, 59; вул. Грушевського, 68, 92, 161а, 126а; Заводська, 21 та капітальний ремонт покрівлі по вулицях: Центральна, 45а, 59, 79, В. Стуса, 8А.

Проведено ремонт 7 під’їздів: провул. Новий,6а, вул. Булаєнка, 7, вул. Ціолковського,10, вул.Шевченка,3а,1а.

Проведено ремонт оголовків димових та вентиляційних каналів:

вул. Василя Стуса, 8а, вул. Центральна,33б, вул. Шевченка, 1а.

Згідно графіка перевірені, за необхідності прочищені, димові та вентиляційні канали по житлових будинках та передані  акти обстеження димових та вентиляційних каналів до Красилівської філії ПАТ «Хмельницькгаз».

Станом на 01.08.2019 року в наявності 439,3т. протиожеледної суміші.

Проведено технічне обслуговування  5 одиниць техніки, наявної в Красилівській ЖЕК, для експлуатації в зимовий період.

На балансі Красилівського підприємства водопровідно-каналізаційного господарства знаходиться 76,1 км. водопровідних мереж  та 82,5 км каналізаційних мереж; 1водопровідна насосна станція, 3 каналізаційних  насосних станції, дві очисних споруди, 9 артезіанських свердлових, 2 резервні свердловини та 5 водонапірних веж.

Для покращення водопостачання міста замінено  водопровідні труби: по вул. Челюскіна; вул. М. Грушевського ; вул. Театральній.; вул. Центральній.

Проведено заміну глибинних насосів, які заздалегідь придбані на артезіанські свердловини в кількості 9 штук.

З метою покращення водопостачання в багатоквартирних житлових будинках проведена заміна водяних стояків по вул. В. Стуса, 2а, 2б, вул.М.Грушевського,92, 1г, вул.Михайлівська.18.

Щодо каналізаційної мережі  то проведено поточний ремонт очисних споруд. Спільно з працівниками ЖЕК проведено поточний ремонт внутрішніх каналізаційних стояків у житлових будинках по вул. М.Грушевського,84а, вул.Я.Мудрого,1, вул.В.Стуса,2г, вул. Центральна, 33б.

Проведено поточний ремонт електрообладнання на діючих та резервних свердловинах міста.

Станом на 20.10.2019р. на ремонт доріг місцевого значення  зареєстровано касові видатки в сумі 9 421,849 тис. грн. З них найбільше освоїли коштів  Красилівська міська рада 6 493,349 тис. грн., та сільські ради: Кузьминська 336,5 тис. грн., Щиборівська 1 002,327 тис. грн., Веселівська 348,5 тис. грн., Западинецька 263,5 тис. грн., Гриценківська 141,00 тис. грн., Манівецька 117,3 тис.грн., Митинецька 111,8 тис.грн., Кременчуківська 105,7 тис. грн.

Пріоритетом є безперебійне транспортне сполучення між населеними пунктами в зимовий період, своєчасна розчистка та посипка доріг та безпека дорожнього руху.

Красилівським райавтодором підготовлено 10 одиниць спеціалізованої техніки, заготовлено 100 % посипкового матеріалу.

Крім того міська, селищна та сільські ради укладають соціальні угоди з агроформуваннями на розчистку доріг від снігу.

Усі загальноосвітні навчальні заклади району готові до нового навчального року та до роботи в осінньо – зимовий період 2019-2020 роки.

Красилівський Центр ПМСД нараховує: 12 амбулаторій закладів сімейної медицини з них 6 опалюється газом, 5 дровами, 1 електроопаленням. Крім того 55 ФАПів з них на газу – 41 приміщення, на дровах – 8 та електроопаленні 6 приміщень.

Облаштування вузлів обліку  газових котелень дистанційними засобами передачі даних стало одним із основних питань, які  неодноразово озвучувались під час чергових  засідань комісій по підготовці до роботи в  осінньо-зимовий  період.

Мають проекти та зміни до проектів газопостачання – 16 ФАПів, а саме по селах Дружне, Дубище, Чернелівка, Чепелівка, Митинці, Хотьківці, Вереміївка, Корчівка, Сорокодуби, Пашутинці, Веселівка, Марківці, Котюржинці, Печеськи, Грицики, Зелена.

Електричне опалення мають ФАПи сіл Маленки, Терешки, Щиборівка, Кульчинки, Глібки, Велика Салиха.

Опалюються дровами ФАПи сіл Велика Медведівка, Криворудка, Малі Юначки, Великі Юначки, Медці, Кучманівка, Пузирки. Разом з тим відсутні проекти та не внесені  зміни до проектів газопостачання в 25 ФАПАх.

Не заключні та не поновлені  договори на газопостачання з Красилівським відділенням ПАТ «Хмельницькгаз» на опалювальний період 2019-2020 роки Антонінською селищною радою, Михайловецькою, Котюржинецькою, Воскодавинською, Малоклітнянською, Печеською, Щиборівською, Заслучненською, Гриценківською, Митинецькою сільськими радами.

Питання стану підготовки об’єктів соціального сфери та житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період потребує посиленого контролю та координації дій. І сьогодні кожен керівник несе відповідальність за свої об’єкти, підготовку актів їх перевірки, стан профілактичних робіт по підготовці до опалювального сезону.

Завідувач сектору містобудування,

архітектури, житлово-комунального

господарства та будівництва адміністрації	М. Дузєва

УКРАЇНА

КРАСИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Хмельницької області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

.10.2019                                                                    №               /2019-р

Красилів

Про стан готовності об’єктів житлово-комунального господарства району та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 років

Відповідно до статей 6, 13, 20, 28, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження голови районної державної адміністрації від 30.10.2019 № 147/2019-р «Про початок опалювального 2019/2020 років на території Красилівського району», з метою забезпечення своєчасної підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 років, заслухавши інформацію з цього питання (додається):

1. Рекомендувати начальнику Красилівського підприємства теплових мереж:

1.1. Вчасно проводити розрахунки за спожитий природний газ.

1.2. Забезпечити своєчасне отримання лімітів від НАК «Нафтогаз України» на опалювальний період.

2. Рекомендувати міському, селищному, сільським головам:

2.1. Розглянути на засіданнях виконавчих комітетів питання стану готовності житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в умовах опалювального сезону 2019/2020 років, вжити дієвих заходів щодо усунення недоліків та забезпечення безумовного виконання завдань із забезпечення стабільного проходження опалювального сезону 2019/2020 років.

2.2. Провести аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств житлово-комунального господарства, стану витрат у собівартості послуг, використання палива, електричної та теплової енергії, реалізувати заходи щодо забезпечення найсуворішого дотримання питомих норм та лімітів їх споживання.

2.3. До настання нестійких погодних умов використати кошти  місцевих бюджетів на проведення ремонту вуличного дорожнього покриття в населених пунктах району.

2.4. Вжити заходів щодо запобігання нещасним випадкам, забезпечити перевірку стану утримання, оснащення автоматикою безпеки та виконання технічного обслуговування, у тому числі індивідуальних квартирних опалювальних котлів, наявності та достовірності паспортів готовності об’єктів, їх технічних та експлуатаційних систем, проведення планової роз’яснювальної роботи серед населення щодо безпечного використання газу в побуті, дотримання правил експлуатації та технічного обслуговування.

2.5. При формуванні місцевих бюджетів передбачити кошти на поповнення матеріальних резервів відповідно до затверджених номенклатур, утворення резервних фондів в обсягах, достатніх для забезпечення проведення робіт з ліквідації прогнозованих надзвичайних ситуацій.

2.6. Завершити роботу по укладанню сільськими радами угод щодо залучення додаткової снігоочисної техніки, в т.ч. сільгосппідприємств, приватних організацій для розчистки від снігу доріг до населених пунктів та витягування автотранспорту з снігових заметів.

2.7. Вжити вичерпних заходів щодо реального накопичення в сільських, селищні радах 3-х добового запасу паливо-мастильних матеріалів для забезпечення реагування в осінньо-зимовий період (не менше 500 л.).

3. Сектору з питань цивільного захисту населення райдержадміністрації уточнити плани першочергових заходів із запобігання надзвичайним ситуаціям у разі різкої зміни погодних умов або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та узгодити з підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій України у районі, відповідними підприємствами району оперативні плани дій щодо локалізації можливих наслідків аварій на системах газо-, електро -, тепло- і водопостачання.

4. Управлінню освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації передбачити першочергове резервне забезпечення теплопостачанням закладів освіти, де проводяться будівельно-монтажні роботи в рамках виконання завдань регіональних програм.

5. Сектору містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації:

5.1 За погодженням із філіями ПАТ «Хмельницькгаз», ПАТ «Хмельницькобленерго» забезпечити своєчасне виконання заходів з підготовки газового –енерго господарств району до роботи в осінньо-зимовий період та створити необхідні умови для надійного та безперебійного енергопостачання та газопостачання носіїв споживачам району.

5.2. Забезпечити проведення постійного моніторингу стану готовності об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період, про що своєчасно інформувати управління житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації та оперативно вживати заходів у випадку виникнення аварійних ситуацій.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою та покладаю на завідувача сектору містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва М. Дузєву (в межах компетенції).

Перший заступник

голови адміністрації							Д.Склонний